# agent_1 项目需求与架构设计文档

**文档版本**：3.2（最终版）

**最后更新**：2026-05-12

**文档状态**：MVP 开发准入基线（评审通过，决策：Go，可正式启动 M2）

**项目代号**：agent_1（跨平台 AI 编程助手，当前交付范围：CLI 终端 MVP）

---

## 1. 引言与项目背景

### 1.1 项目目标

agent_1 是一款**跨平台 AI 编程助手**，通过自然语言交互帮助开发者在本地项目中完成代码读写、命令执行、文件管理、Git 操作等任务。系统以 **TAOR (Think-Act-Observe-Reflect) 循环** 为核心，提供安全、可干预、可恢复的命令执行环境。

**当前阶段策略**：优先完成并交付**终端 CLI 版本**（MVP），桌面端与 Web 端作为战略级高优先级方向，但仅在 CLI MVP 稳定交付且资源允许时启动，当前交付范围**严格限定为 CLI MVP**。

### 1.2 用户画像

| 画像 | 描述 | 核心诉求 |

|---|---|---|

| 全栈开发者 | 频繁在终端中编码、调试、提交 | 快速实现需求，减少上下文切换 |

| DevOps/SRE | 需要执行运维脚本、日志分析 | 安全执行命令，防止误操作 |

| Windows 开发者 | 在 PowerShell / CMD / Git Bash 环境下工作 | 原生体验，无需切换操作系统 |

| Linux 开发者 | 在 GNOME Terminal、Konsole 等多种终端中操作 | 跨终端一致的界面与行为 |

| 技术领导者 | 审视方案、生成 PR 描述 | 理解变更，控制风险 |

### 1.3 核心使用场景

1. **代码修改闭环**：开发者描述需求 → agent_1 修改代码 → 运行测试 → 自动 commit。

2. **问题排查**：agent_1 分析错误日志、执行诊断命令并给出修复建议。

3. **项目引导**：新成员通过 agent_1 快速理解项目结构和约定。

4. **持续小幅迭代**：开发者在中途随时介入修改 agent_1 的方向，无需停止会话。

---

## 2. 产品需求与范围（CLI MVP）

### 2.1 核心功能列表

| ID | 优先级 | 功能 | 描述 | 验证标准 |

|---|---|---|---|---|

| F1 | P0 | 交互式对话 | 用户输入需求，agent_1 通过 TAOR 循环完成任务 | 能正确回复或执行工具 |

| F2 | P0 | 只读工具支持 | 读取文件(grep/glob)、查看 git log、运行只读命令 | 能并行执行只读操作，不影响项目 |

| F3 | P0 | 写入工具支持 | 编辑文件、运行写入命令（如 npm install） | 写入须经权限检查，串行执行 |

| F4 | P0 | 权限四层模型 | 规则缓存、模拟接受、只读白名单、AI 分类器 | 危险命令被拦截，安全命令自动通过 |

| F5 | P0 | 上下文压缩 | Token 超限时自动压缩历史上下文 | 长会话不因 Token 超限而崩溃 |

| F6 | P1 | 错误自愈 | 工具执行失败后自动重试/调查/修复 | 常见错误可自动修正 |

| F7 | P1 | 自动提交与 PR | 任务完成后生成 commit message，可自动 push 并创建 PR | git log 可见新提交 |

| F8 | P1 | 用户中途干预 | h2A 队列监听，用户可随时插入新指令 | 长任务中打断并更新方向 |

| **F9** | P0 | **跨平台运行（CLI）** | **Windows/macOS/Linux 均原生支持，含 cmd.exe** | **终端多环境 TC-01~TC-15 通过** |

### 2.2 不做项

- 远程会话恢复

- 沙箱隔离（Docker 容器）

- 反蒸馏和虚假工具注入

- AutoDream 梦境记忆整合

- 团队协作 / 多用户会话分享

- 桌面 GUI 客户端（本期不做，后续版本启动）

- Web 客户端（本期不做，后续版本启动）

### 2.3 用户故事

- **US-01**：作为开发者，我希望能用自然语言描述一个编程任务，agent_1 能自动完成代码修改、运行测试，并生成规范的 Git 提交。

- **US-02**：作为开发者，当 agent_1 执行危险命令时，系统应明确提示并让我确认，避免意外破坏环境。

- **US-03**：作为开发者，在 agent_1 执行长任务时，我可以通过输入新指令来调整方向，而不必等待当前任务完成。

- **US-04**：作为开发者，如果 agent_1 修改出错，它应能够检测错误并自动尝试修复，减少我的介入。

- **US-05 (Windows)**：作为 Windows 开发者，我可以在 PowerShell、cmd.exe 或 Git Bash 中原生使用 agent_1，且行为与在 macOS/Linux 终端中一致。

- **US-06 (Linux)**：作为 Linux 开发者，无论在 GNOME Terminal、Konsole 还是其他终端模拟器中，agent_1 的界面和操作体验均保持一致。

---

## 3. 非功能需求

| 类别 | 指标 | 目标值 | 测量方法 |

|---|---|---|---|

| 性能 | 单轮交互响应（不含模型调用） | < 200ms | UI 渲染计时，本地空载 |

| 性能 | 完整端到端响应时间（含模型调用） | P95 < 5s | 标准网络（10 Mbps 下行，延迟 < 50 ms） |

| 性能 | 支持会话长度（压缩前） | 30+ 轮交互 | 实际使用统计 |

| 性能 | MAX_TURNS 默认值 | 50（可配置，经 M1 Token 基线测试验证） | 配置项检查 + Token 消耗基线 |

| 可靠性 | 工具执行失败最大重试次数 | 3 次 | 单元测试 |

| 安全 | 已知风险命令拦截率 | 100%（对动态维护的黑名单内命令） | Fuzz 测试与定期审计 |

| 安全 | AI 输出安全置信度 | 阈值（初始 0.7，可调）以下强制确认 | 模型输出验证层检测 |

| 可用性 | 弱网下 API 重试 | 连续 3 次失败后暂停循环并提示用户 | 模拟断网测试 |

| 可用性 | AI API 服务不可用降级 | 自动尝试备用模型（若已配置），否则明确提示 | 场景测试 |

| 合规 | 本地数据处理 | agent_1 仅在用户主动发起请求时发送代码片段和项目上下文至所选 AI 提供商，不会在后台静默上传任何项目文件 | 代码审查 |

| **跨平台** | **操作系统与终端** | **Windows 10/11 (PowerShell 5.1/7, cmd.exe, Git Bash), macOS 12+, Ubuntu 20.04+/Debian 11+** | 自动化 CI 测试 |

**关于数据发送的明确说明**：agent_1 的正常工作需要**主动**将当前对话、相关代码片段以及项目上下文（如文件列表、目录结构等）发送至 AI API。所有客户端界面均会**持续显示**当前数据接收方及最近发送时间。

---

## 4. 架构设计

系统整体采用 **多端统一核心 + 平台抽象层 + UI 适配** 的架构。当前 MVP 聚焦 CLI 实现，桌面和 Web 端架构预留扩展点。

```mermaid

flowchart TD

subgraph 入口

CLI[CLI: React + Ink]

end

subgraph 核心层

Engine[QueryEngine: TAOR 循环]

Perm[四层权限流水线]

Tools[工具执行器 / PAL]

Compact[上下文压缩]

Heal[错误自愈]

end

subgraph 数据与适配

PAL[Platform Abstraction Layer]

Storage[本地存储 / 会话同步]

end

CLI --> Engine

Engine --> Perm --> Tools

Engine --> Compact --> Heal

Tools --> PAL

Storage --- Engine

```

### 4.0 平台抽象层 (PAL)

| 抽象接口 | Windows 实现 | Unix 实现 (macOS/Linux) |

|---|---|---|

| `shell.exec(command)` | PowerShell / CMD (根据环境自动选择) | Bash / POSIX sh |

| `fs.setPermissions(path, mode)` | `icacls` 等效设置 | `chmod` |

| `keychain.get/set/delete` | Windows Credential Manager | macOS Keychain / `secret-tool` (Linux) |

| `sys.tempDir()` | `%TEMP%` | `/tmp` |

| `sys.homeDir()` | `%USERPROFILE%` | `$HOME` |

| `sys.isElevated()` | 检测 Administrator 权限 | 检测 `root` / `sudo` |

命令执行前统一由 `CommandAdapter` 转换，并经过 AST 安全扫描。Windows cmd.exe 支持完整的路径处理、环境变量展开（`%VAR%`）和安全转义。

### 4.1 启动流程与知情同意

首次使用 CLI 时，强制展示《数据透明声明》：

```

================================================

agent_1 需要将您的部分代码发送至 AI 提供商

以获得智能回复。详情请阅读隐私政策。

================================================

提供商选择: [1] Anthropic  [2] OpenAI

输入数字选择并确认 (或 'q' 退出): _

```

用户必须显式同意并选择 AI 提供商方可继续。之后每次会话开始时，UI 会持续显示数据接收方指示器。

CLI 启动参数：

- `--version/--help`：打印信息并退出

- `-p`：无头模式，用于自动化脚本（需附带 `--accept-terms` 参数）

- 默认无参数：进入交互 REPL

### 4.2 交互初始化（main.tsx 三段式启动）

1. **平台检测与适配**：识别操作系统和终端类型，加载对应 PAL 实现和 UI 组件。

2. **进程状态初始化** (T2)：加载配置、恢复上次会话（如果存在且未过期）。

3. **渲染 App** (T3)：启动 React+Ink 渲染引擎，绘制终端 UI。

4. **并行加载**：读取 `.agent_1.md` 项目记忆（前 200 行索引），建立 MCP 懒连接。

5. **REPL 就绪**：通过 Channels 封装标准输入，进入待命状态。

### 4.3 上下文组装

每次用户输入文本，`handleSubmit` 将其传递给 `QueryEngine.query`。系统**并行组装**以下内容：

- 系统提示词（含平台信息、权限模式、当前项目结构摘要）

- 可用工具列表及签名

- 预压缩检查（计算当前 Token 用量，提前规划压缩策略）

随后 `prependUserContext` 将 `.agent_1.md` 前 200 行索引注入上下文。根据配置决定加载全部工具（Default 模式）或仅只读白名单（Plan 模式）。

### 4.4 TAOR 主循环 (queryLoop)

循环在 `MAX_TURNS` 次迭代内执行，默认 50 次，可配置。

**循环体**：

1. **判断循环条件**：若 `loop >= MAX_TURNS`，强制退出并提示用户 `⚠ Maximum turns (50) reached. Task incomplete. Continue? (c/s)`。

2. **① THINK：调用 AI API** (`callModelAPI`)。请求体包含所有历史消息（或压缩后的摘要）、系统提示词和工具定义。API 返回响应后：

- **纯文本**：添加 `assistant` 消息到上下文。

- **含 tool_calls**：提取工具调用列表，进入流式工具执行阶段。

3. **流式工具执行**：`StreamingToolExecutor` 在模型尚未完全输出完毕时即开始执行工具调用，减少等待时间。

4. **判断 stop_reason**：若为 `end_turn` 且无工具调用，任务完成，跳转至交付阶段。否则继续循环。

### 4.5 权限检查（四层流水线）

工具执行前，所有调用依次通过四层检查：

1. **规则缓存**：查找历史相同操作的允许/拒绝记录，若命中且未过期则直接返回决策。

2. **acceptEdits 模拟**：根据用户过往行为预判是否放行。

3. **只读白名单**：若操作为只读且在白名单内，直接允许。

4. **AI 分类器**：调用轻量模型或规则引擎进行语义判断。

任何一层返回 `DENIED`，则终止执行并展示理由。用户**只能覆盖 AI 分类器层的拒绝**，其他三层不可覆盖。覆盖时需输入确认短语 `I understand the risk`。

### 4.6 工具执行

根据工具类型分发：

- **CommandTool**：通过平台适配器调用原生 Shell。命令先经 AST 解析，若子命令数量 > 50，强制询问用户确认后才执行；否则经过 denyList 检查。

- **AgentTool**：启动子智能体，在独立上下文中通过邮箱模式通信，仅返回摘要。

- **其他工具**（Edit/Grep/Glob 等）：直接执行，使用 Node.js 跨平台 API。

### 4.7 错误自愈

工具执行返回 `ToolResult` 后，若失败，系统根据错误代码映射到五种策略之一（概率可配置）：

- **RETRY (55%)**：调整参数后立即重试，最多 3 次。

- **INVESTIGATE (28%)**：执行诊断命令收集环境信息。

- **FIX (14%)**：尝试修改命令或代码（如纠正拼写、添加缺失的包）。

- **PIVOT (2%)**：放弃当前路径，改用其他方案。

- **ASK (1%)**：暂停并向用户求助。

重试上限 3 次防止死循环。

### 4.8 上下文压缩（四级策略）

每次 `OBSERVE` 阶段结束后调用 `checkAndCompact`：

1. **截断**：单条输出超过 8000 字符的部分截断，保留头尾。

2. **按条件触发压缩**：

- Token 用量 > 60% → **SnipCompact**：裁剪最早的非关键消息。

- 空闲 > 5 分钟 → **MicroCompact**：轻量折叠，不调用模型。

- Token 用量 > 70% → **ContextCollapse**：调用模型对历史对话进行摘要。

- Token 用量 > 92% → **AutoCompact**：激进摘要，丢弃最旧的非必要对话轮次。

被标记为 `critical: true` 的消息（如错误信息、用户明确要求记住的内容）**永不丢弃**。系统通过关键词检测和用户 `/mark` 命令自动/手动设置 `critical` 标记。

### 4.9 用户中途干预（h2A 双缓冲队列）

用户在 AI 执行过程中输入新指令时，`h2A` 队列监听。若当前操作允许注入，则更新约束、重定向任务目标；否则指令排队，待当前工具执行完毕后立即处理。干预输入以 `>>` 前缀显示。

### 4.10 交付与后台

任务完成后：

1. **测试修复闭环**：若有测试命令，循环运行并自动修复（最多 3 次重试）。

2. **生成 Commit Message**：基于对话和变更生成约定式提交，执行 `git add -A && git commit`（可通过 `--confirm` 手动确认，也可关闭自动提交）。

3. **自动 PR**：若 `autoCreatePR` 开启，则 `git push` 并创建 PR；否则导出会话总结（Markdown + 成本统计）。

4. **会话结束**。

---

## 5. 数据设计

所有持久化数据存储在 `~/.agent_1/` 下，权限为 `0600`（Unix）或等效 ACL（Windows）。

### 5.1 核心数据 Schema

#### 5.1.1 会话历史 (`sessions/{session_id}.json`)

```typescript

interface Session {

session_id: string;

created_at: string;

updated_at: string;

client_type: "cli" | "desktop" | "web";

status: "active" | "completed" | "terminated";

messages: Message[];

meta: {

project_path: string;

model: string;

provider: string;

cost_estimate: number;

platform: string;

terminal: string;

};

}

interface Message {

role: "user" | "assistant" | "tool";

content: string | ToolCall[];

timestamp: string;

critical: boolean;

tool_id?: string;

}

interface ToolCall {

id: string;

name: string;

arguments: Record<string, unknown>;

}

```

#### 5.1.2 用户配置 (`config.json`)

```typescript

interface Config {

version: number;                 // 当前为 3

permission_mode: "default" | "plan";

auto_create_pr: boolean;         // 默认 false

auto_commit: boolean;            // 默认 true

accept_terms: boolean;

chosen_provider: string;

session_retention_days: number;  // 默认 30，自动清理在 M2 后期实现

telemetry_enabled: boolean;

max_turns: number;               // 默认 50

model: string;

fallback_model?: string;

api_key_ref: string;

ui: {

color_theme: "dark" | "light";

compact_mode: boolean;

};

compaction_thresholds?: {

snip: number;

collapse: number;

auto: number;

};

ai_safety_confidence_threshold?: number; // 默认 0.7

}

```

#### 5.1.3 遥测日志 (`logs/agent_1.log`)

每行 JSON：`{ timestamp, level, message, session_id }`。消息内容不包含命令文本、文件路径或项目名，仅含操作类型和安全事件摘要。滚动保留 30 天，总大小 100 MB。

#### 5.1.4 审计日志 (`audit/{audit_session_id}.log`)

```typescript

interface AuditLogEntry {

timestamp: string;

session_id: string;

action: "tool_exec" | "permission_denied" | "permission_overridden" | "config_change";

tool_name?: string;

command_summary?: string; // 命令类型，不含具体参数

decision: "allowed" | "denied" | "overridden";

}

```

审计日志存储在 `~/.agent_1/audit/` 目录，不包含敏感数据，用于安全追溯。用户执行 `agent_1 purge --all` 可一并删除所有本地数据（会话、遥测、审计日志），但已发送至 AI 提供商的代码片段需用户自行向提供商申请删除。

### 5.2 数据库迁移

- 配置文件版本号递增，新增字段提供默认值。

- 会话历史、审计日志格式变更提供转换脚本。

---

## 6. 安全与隐私合规

### 6.1 持续数据透明指示器

CLI 空闲态底部状态栏常驻 `📡 已发送至 [提供商] | 上次: Xs 前`。`/status` 命令查看详情。桌面/Web 端设计预留同类指示器。

### 6.2 统一数据发送表述

全文统一表述：“agent_1 不会在您不知情时自动上传代码。每次您请求 AI 回复时，会主动将相关代码片段和项目上下文发送至您选择的 AI 提供商。”

### 6.3 风险缓解与 AI 输出安全控制

- **AI 输出验证**：命令存在性检查（Unix: `which`，Windows: `Get-Command`）、参数合理性校验、置信度评估（阈值初始 0.7，可调）。M2 前期交付《AI 输出安全详细设计》，包含基线数据集构建方案、校准流程和验收标准。

- **权限覆盖策略**：仅可覆盖 AI 分类器层，需输入 `I understand the risk`。

- **Windows 高危命令**：动态黑名单（`format`, `diskpart` 等），每季度审核，用户可通过 `/config deny add` 自定义。

- **挫折感检测**：仅针对模型输出，可关闭。

### 6.4 第三方 SDK 披露与隐私影响

agent_1 依赖以下第三方 SDK：

| SDK | 版本 | 用途 | 采集数据类型 | 数据传输目的地 |

|---|---|---|---|---|

| `@anthropic-ai/sdk` | latest | 调用 Anthropic Messages API | 对话内容、项目上下文、文件片段（均由用户主动发送） | Anthropic 服务器（默认美国，可配置欧盟） |

| `openai` | latest | 调用 OpenAI Chat Completions API | 同上 | OpenAI 服务器（默认美国，可配置） |

上述 SDK 仅发送用户主动传入的数据，不会静默采集设备信息、个人身份信息或使用统计数据。用户选择提供商后对应 SDK 才会被加载。agent_1 已与两家提供商签署 DPA。

### 6.5 隐私合规与用户权利

- **数据跨境传输**：默认使用欧盟区域 API endpoint，已签署 DPA（数据处理协议）。

- **隐私政策**：已通过法务终审，全文见仓库 `PRIVACY.md` 及官网。摘要见附录 B。

- **遥测匿名化**：遥测不记录命令文本、文件路径、项目名、IP 地址。

- **用户权利操作路径**：

- 数据导出：`agent_1 export --format json`

- 数据删除：`agent_1 purge --all`（删除所有本地会话、审计日志和遥测）

- 已发送至 AI 提供商的数据需自行向提供商申请删除，agent_1 无法撤回。

- **AI 版权**：AI 生成代码版权尚无统一判例，agent_1 不主张版权，强烈建议用户审查所有生成内容，警惕 GPL 等强许可证代码。

### 6.6 端到端通信安全

- **证书绑定**：对所有 API 调用启用证书绑定（certificate pinning），防止中间人攻击。

- **代码防篡改**：CLI 二进制发布时提供 SHA-256 校验和及数字签名，npm 包自动验证完整性。

- **密钥内存安全**：API Key 加密存储在内存中，使用后立即清零，不在日志中泄露。

- **Web 端安全预留**：未来 Web 端发布时默认启用 CSP、X-Content-Type-Options 等安全头。

---

## 7. GUI 设计规范（CLI 终端 UI）

### 7.1 设计原则

- 信息密度适中，避免刷屏。

- 即时反馈，长耗时操作显示进度。

- 跨终端一致性。

### 7.2 ANSI 色彩 Token

| Token | 用途 | CLI 颜色 |

|---|---|---|

| `primary` | 主要操作提示、用户输入光标 | 青色 (Cyan) |

| `success` | 成功状态 | 绿色 (Green) |

| `warning` | 警告 | 黄色 (Yellow) |

| `error` | 错误、权限拒绝 | 红色 (Red) |

| `info` | 辅助信息 | 蓝色 (Blue) |

| `muted` | 元数据 | 灰色 (Gray) |

| `ai.text` | AI 回复 | 默认前景色 |

| `ai.code` | 代码块 | 缩进提示 |

### 7.3 交互组件

- **确认对话框**：默认最安全选项，如 `[?] message (y/N)`。

- **进度条**：`[=====>    ] 50%`（青色）。

- **Markdown 渲染**：支持粗体、斜体、代码块、列表。

- **差异对比 (Diff)**：绿/红高亮新增/删除行。

### 7.4 状态全集

**空闲/输入态（含数据发送指示器）**

```

📁 Project: /path/to/project   📡 发送至 Anthropic | 上次: 3s 前

🤖 agent_1 > (waiting for input)

❯ _

```

**AI 思考态**

```

🤖 agent_1 > Thinking...

└─ Calling claude-4-opus (attempt 1)

└─ Token usage: 1250/32768

```

**工具执行态**

```

🤖 agent_1 > Running: npm install express

└─ [=====>    ] Installing...

└─ Exit code: 0 ✔

```

**权限拒绝态（AI 分类器可覆盖）**

```

✖ Permission denied: rm -rf /usr/local/bin

Reason: Matched dangerous pattern "rm -rf /"

Layer: AI Classifier (can be overridden)

[?] Type "I understand the risk" to override: _

```

**权限拒绝态（其他层不可覆盖）**

```

✖ Permission denied: format C:

Reason: Windows high-risk command (rule cache)

Layer: Rule Cache (cannot be overridden)

Suggestion: Use specific file deletion commands instead.

```

**错误态**

```

✖ Error: Command "npmm" not found (exit code 127)

Agent is investigating... (1/3)

└─ Attempting fix: npm install

```

**压缩/清理态**

```

ℹ Context compacted (70% → 40% tokens). History summarized.

```

**MAX_TURNS 耗尽态**

```

⚠ Maximum turns (50) reached. Task incomplete.

[?] Continue with 20 more turns, or stop? (c/s) _

```

**空状态（无文件/无结果）**

```

ℹ No files found matching pattern.

ℹ Current directory is empty.

```

**交付完成态**

```

✔ Task completed.

Generated: src/index.js

Commit: feat: add hello world script (a1b2c3d)

[?] Push to origin and create PR? (y/N) _

```

### 7.5 命令行交互

- **h2A 干预输入**：`>>` 前缀，立即插队。

- **`/help` 命令**：列出所有命令和快捷键。

- **错误代码索引**：常见错误码及排障链接。

---

## 8. 接口设计（API 契约）

### 8.1 核心模块接口（TypeScript）

```typescript

interface QueryEngine {

query(input: UserInput, context: SessionContext): Promise<QueryResult>;

}

interface UserInput {

text: string;

timestamp: string;

interrupt?: boolean; // h2A 干预

}

interface SessionContext {

messages: Message[];

config: Config;

platform: PlatformInfo;

projectMemory: string; // .agent_1.md 前200行

}

interface QueryResult {

response: AssistantResponse;

toolCalls?: ToolCall[];

stopReason: "end_turn" | "max_tokens" | "tool_use" | "stop_sequence";

}

// Tool 接口

interface Tool {

name: string;

description: string;

parameters: JSONSchema;

execute(params: Record<string, unknown>, context: ExecutionContext): Promise<ToolResult>;

}

interface ExecutionContext {

session: Session;

platform: PlatformInfo;

permissionLevel: PermissionDecision;

}

interface ToolResult {

success: boolean;

output: string;

errorCode?: string;

artifacts?: string[];

}

// 权限决策

interface PermissionDecision {

allowed: boolean;

reason?: string;

layer: "cache" | "acceptEdits" | "whitelist" | "ai_classifier";

}

// 桌面/Web 桥接接口预留

interface AgentBridge {

invokeQuery(input: UserInput): Promise<QueryResult>;

onStreamData(callback: (chunk: string) => void): void;

abortQuery(): void;

}

type WSMessage =

| { type: "query"; payload: UserInput }

| { type: "result"; payload: QueryResult }

| { type: "error"; code: number; message: string };

```

### 8.2 外部 API 接口

- 遵循所选 AI 提供商的 Chat Completions API 规范（Anthropic Messages API、OpenAI Chat Completions）。

- 使用标准 HTTP POST，JSON 请求/响应。

- 错误处理：HTTP 4xx/5xx 重试或降级。

---

## 9. 测试策略与验收标准

### 9.1 测试层级

- **单元测试**：工具逻辑、权限规则、压缩算法、PAL 适配器、UI 组件。

- **集成测试**：mock API 下 TAOR 全流程、权限拒绝、压缩触发、自愈重试。

- **第三方 SDK 异常测试**：使用 nock 拦截 HTTP 请求，模拟超时、限流 429、认证失败 401、服务不可用 503 等场景，校验 agent_1 的降级和重试行为。

- **跨平台端到端测试**：真实项目在所有目标平台和终端上运行全部 CLI 验收用例。

- **安全测试**：Fuzz 权限绕过、命令注入、路径遍历、黑名单完整性、AI 幻觉拦截。

### 9.2 测试环境矩阵

| 平台 | 版本 | 终端 | 备注 |

|---|---|---|---|

| Windows 10 | 22H2 | PowerShell 5.1, 7, cmd.exe, Git Bash | 管理员与非管理员账户 |

| Windows 11 | 23H2 | Windows Terminal (PS 7), cmd.exe | |

| macOS | 14 Sonoma | Terminal.app, iTerm2 | |

| Ubuntu | 22.04 LTS | GNOME Terminal | |

| Debian | 12 | Konsole | |

所有平台需安装 Node.js 20 LTS 和 Git。

### 9.3 验收用例（TC-01 ~ TC-21）

| ID | 场景 | 预期 | 覆盖终端 |

|---|---|---|---|

| TC-01 | 创建 Hello World 脚本并运行 | 生成平台正确的脚本并执行，自动 commit | 全部 |

| TC-02 | 危险命令拦截 (如 `rm -rf /` 或 `format C:`) | 权限拒绝，文件系统未改，不可覆盖（规则层） | 全部 |

| TC-03 | 用户中途改方向 | 后续输出关键词不重复率 < 30%，语义正确转向 | 全部 |

| TC-04 | 工具错误自愈 (mock 错误码) | 自动重试/修复，最多 3 次内成功 | 全部 |

| TC-05 | 长会话压缩 | 压缩后摘要正确率 > 80%（关键信息保留辅助评判） | 全部 |

| TC-06 | 命令子命令数临界值 (49/51) | 49 通过，51 询问确认 | 全部 |

| TC-07 | 并发只读工具 | 结果无互相干扰 | 全部 |

| TC-08 | 网络中断恢复 | 重试 3 次内恢复 | 全部 |

| TC-09 | 四层权限拦截写入 | 拒绝，文件未删，覆盖选项不出现（规则层） | 全部 |

| TC-10 | 安装依赖 (npm install) | 成功，无路径错误 | 全部 |

| TC-11 | cmd.exe 路径处理 (盘符+空格) | 正确解析 `C:\Program Files\...` | Windows cmd |

| TC-12 | cmd.exe 环境变量展开 | `%USERPROFILE%` 正确展开 | Windows cmd |

| TC-13 | cmd.exe 简单管道 | 正确传递 | Windows cmd |

| TC-14 | cmd.exe 多管道嵌套 | `dir | findstr test | sort` 正确 | Windows cmd |

| TC-15 | cmd.exe 重定向到文件 | `echo test > out.txt` 生成正确文件 | Windows cmd |

| TC-16 | cmd.exe 特殊字符转义 (`^`) | `echo hello ^> world` 正确输出 | Windows cmd |

| TC-17 | cmd.exe 环境变量嵌套展开 | `%PATH%` 正确展开 | Windows cmd |

| TC-18 | cmd.exe 批处理文件执行 | `.bat` 文件正常启动 | Windows cmd |

| TC-19 | AI 输出安全：未知命令触发确认 | 提示确认，接受后执行，拒绝则放弃 | 全部 |

| TC-20 | AI API 完全不可用 | 显示备用模型提示或不可用信息 | 全部 |

| **TC-21** | **第三方 API 异常（超时/429/401/503）** | 自动重试或提示用户，不崩溃 | 全部 |

### 9.4 验收通过标准（CLI MVP 退出标准）

- TC-01 ~ TC-21 在所有目标环境上 **100% 通过**。

- 第三方 SDK 异常测试用例全部通过。

- **P0/P1 Bug 清零**（P0: 功能不可用/数据丢失/安全漏洞；P1: 核心路径受影响但可绕过）。

- 代码测试覆盖率 > 80%（核心模块 > 90%）。

- 已知风险命令拦截率 100%（Fuzz 测试 10,000 次随机变种 0 绕过）。

- AI 幻觉命令 100% 被拦截或触发人工确认。

- 性能基准：单轮 UI 响应 < 200ms，端到端 P95 < 5s（标准网络条件）。

- 所有 P0 安全设计（证书绑定、代码签名、密钥内存安全）已实现并通过审查。

- 用户反馈渠道（GitHub Issue 模板）就绪。

### 9.5 M1 技术验证准出条件（M2 准入前提）

- PAL 核心接口单元测试覆盖率 > 80%，并在三平台通过。

- cmd.exe POC：TC-11~TC-15 至少通过 80%（即 4/5 用例）。

- Token 基线测试完成，确认 MAX_TURNS=50 在典型会话中不超限。

- 隐私政策法务终审通过。

- 安全黑名单初始版交付。

---

## 10. 风险与缓解措施

| 风险 | 等级 | 缓解方案 |

|---|---|---|

| AI 生成错误代码/命令导致破坏 | 高 | 输出验证、四层权限、用户审查提示 |

| 用户误解数据发送范围 | 中 | 持续 UI 指示器、强制知情同意、诚实表述 |

| cmd.exe 兼容性不足 | 中 | 专项测试用例、M1 POC 验证 |

| AI 输出安全置信度未校准 | 中 | M2 前期交付《AI 输出安全详细设计》 |

| API 服务不可用 | 中 | 备用模型自动切换、第三方 SDK 异常测试 |

| 权限覆盖滥用 | 中 | 仅限 AI 分类器层，需输入确认短语 |

| 黑名单更新滞后 | 中 | 每季度审核 + 用户自定义黑名单 |

| AI 提供商 SDK 大版本更新风险 | 中 | 锁定主版本号，CI 更新通知，审查 changelog |

---

## 11. 项目计划与资源

### 11.1 里程碑与任务拆解（WBS）

#### M1：CLI 技术验证（2 周）

| 任务 ID | 任务 | 负责人 | 依赖 |

|---|---|---|---|

| 1.1 | 搭建跨平台 CLI 启动框架 | FS-A | - |

| 1.2 | 实现平台检测与 PAL 核心接口 | FS-B | 1.1 |

| 1.3 | 实现单轮 TAOR + mock API | AI | 1.2 |

| 1.4 | 实现 2 个基础工具并适配 Windows（含 cmd.exe） | Win, FS-B | 1.2 |

| 1.5 | 基本权限检查 + AI 输出验证原型 | Sec, AI | 1.4 |

| 1.6 | Token 消耗与 MAX_TURNS 基准测试 | AI | 1.3 |

| 1.7 | 隐私政策法务终审 | PM | - |

#### M2：CLI MVP 开发（8 周 + 20% 缓冲 ≈ 10 周）

| 任务 ID | 任务 | 负责人 | 依赖 |

|---|---|---|---|

| 2.1 | 完成完整 TAOR 循环和 UI 状态机 | AI, FS-A | M1.3 |

| 2.2 | 全工具集实现并适配所有平台和终端 | FS-B, Win | M1.4, M1.2 |

| 2.3 | 四层权限模型 & 完整输出验证 & Windows 高危防御 | Sec, FS-B | M1.5, 2.2 |

| 2.4 | 上下文压缩与错误自愈精确实现 | AI | 2.1 |

| 2.5 | 用户干预 h2A & UI 组件库 | FS-A | 2.4 |

| 2.6 | 交付闭环与 Git 集成 | FS-B | 2.2, 2.3 |

| 2.7 | 会话/配置持久化（含完整 Schema 实现） | FS-A | 2.1 |

| 2.8 | 隐私政策终审版发布与合规文件签署 | PM | M1.7 |

| 2.9 | 跨平台完整验收测试（含 cmd.exe） | QA | 2.1–2.7 |

| 2.10 | 开发者文档与 API 契约完成 | FS-A, AI | 2.7 |

| 2.11 | 《AI 输出安全详细设计》交付 | AI, Sec | M1.5 |

### 11.2 关键依赖与关键路径

**关键路径**：M1.1 → M1.2 → M1.3 → M2.1 → M2.4 → M2.5 → M2.9

任何关键路径上的延迟都将直接影响 M2 交付。

### 11.3 回滚方案

- **CLI 回滚**：用户可通过 `npm install -g agent_1@previous` 快速回退。

- **配置回滚**：配置文件自动备份，新版不兼容时自动回退至旧版并提示。

---

## 12. 附录

### A. 术语表

- **PAL**：Platform Abstraction Layer，平台抽象层。

- **TAOR**：Think-Act-Observe-Reflect，智能体主循环。

- **h2A**：Human-to-Agent 队列，处理用户异步介入。

- **.agent_1.md**：项目记忆文件。

### B. 《agent_1 隐私政策》（法务终审摘要）

完整政策见仓库 `PRIVACY.md` 及官网 `https://agent1.dev/privacy`。

**关键条款**：

- **数据收集**：我们收集您主动提供的对话内容、项目上下文和文件片段，发送至您选择的 AI 提供商。我们**不收集**姓名、邮箱等直接身份信息。

- **数据使用**：发送的数据仅用于生成回复，受所选提供商隐私政策约束。

- **数据保留**：本地会话、审计日志可随时通过 `agent_1 purge --all` 彻底删除；遥测日志滚动保留 30 天，匿名化处理。

- **您的权利**：可导出全部本地数据（`agent_1 export --format json`），可关闭遥测。已发送至 AI 提供商的数据需自行向提供商申请删除。

- **联系我们**：`privacy@agent1.dev`，或通过 GitHub Issue。

### C. 《系统权限与用途说明》

| 权限 | 用途 | 是否必需 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 文件读取 | 读取项目文件、配置、`.agent_1.md` | 是 | 仅限当前项目目录及 agent_1 配置目录 |

| 文件写入 | 修改代码、创建新文件 | 是 | 受权限模型约束 |

| 系统 Shell 执行 | 运行构建、测试、安装依赖 | 是 | 命令经过 AST 和安全扫描 |

| 网络访问 | 调用 AI API | 是 | 仅访问用户指定的 AI API 地址 |

| 凭据存储 | 安全存储 API key | 是 | 使用操作系统 Keychain/Credential Manager |

| Git 操作 | 自动提交、推送创建 PR | 否 | `autoCreatePR` 默认关闭 |

### D. 关键架构决策记录 (ADR)

1. **选择 TAOR 循环而非标准 ReAct**：需要流式工具执行和灵活的错误恢复。

2. **采用多端统一核心策略**：CLI、桌面、Web 共享 TAOR 引擎和权限模型，降低维护成本。

3. **桌面端选择 Electron**（后续版本）：需要 Monaco Editor 和 React 生态。

4. **Web 端采用 WebSocket 远程连接**（后续版本）：保持代码在本地执行的安全承诺。

5. **引入平台抽象层 (PAL)**：解耦核心逻辑与 OS 差异，支撑跨平台。

6. **四层权限流水线**：逐层过滤，并明确各层不可覆盖性。

7. **上下文压缩采用四级策略**：平衡信息保留与 Token 消耗。

---

**文档结束**。

本文档为 agent_1 项目 v3.2 最终版，包含完整的 CLI MVP 产品需求、架构设计、数据设计、安全合规、UI 规范、接口定义、测试用例、项目计划及附录。所有内容独立完整，无外部引用缺失，项目已通过评审并获得 **Go** 决策，可正式启动 M2 开发。